智慧殡葬系统建设方案

一、系统功能详情清单

按模块结构全覆盖系统功能，共8个主要子系统，详列如下：

1. 数据仓库子系统

- 用户角色管理

- 权限分配

- 登录日志追踪

2. 预约登记子系统

- 电话登记 / 微信登记：基本信息录入、业务类型选择、计费报价

- 登记汇总：按时间/服务类型/人员维度汇总

3. 逝者档案子系统

- 逝者登记

- 二维码生成与调用

- 殡葬阶段记录

- 逝者统计报表

- 遗体离馆登记

- 医疗垃圾处理登记

4. 车辆管理子系统

- 司机档案

- 车辆档案

- 车辆预约与分配

- 车辆状态实时监控

- 车辆绑定

5. 收费管理子系统

- 基础服务“一张表”

- 延伸服务

- 惠民减免“一张表”

- 退费流程

- 票据管理

- 查询统计与报表输出

6. 综合服务流程管理子系统

- 公众端小程序：注册登记、车辆预约、投诉建议等

- 安卓APP：司机端、员工端、预约扫码端

7. 数据统计分析子系统

- 领导驾驶舱：9类数据统计

- 综合统计报表导出

8. 三方系统管理子系统

- 设备对接：身份证读卡器等

- 省/市平台数据对接

- 三方数据共享

二、交付物清单

| 类型 | 名称 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序 | 公众服务端 | 1个 | 提供注册登记、祭扫预约、信息查询、投诉建议等功能 |
| 安卓APP | 司机端 | 1个 | 接单、导航、服务确认 |
| 安卓APP | 员工端 | 1个 | 殡仪人员操作终端 |
| 安卓APP | 预约扫码端 | 1个 | 扫码入园、登记 |
| 后台管理系统 | 管理端后台系统 | 1套 | 含预约、档案、收费、车辆、统计等模块 |
| 一张表模块 | 服务“一张表” | 2张 | 基础服务、减免政策 |
| 报表系统 | 可视化数据仪表盘 | 1套 | 领导驾驶舱图表化界面 |
| 第三方接入模块 | 设备接口 | 1套 | 身份证读卡器/高拍仪等设备支持 |
| 开发交付文档 | 技术文档 | 若干 | 接口说明、数据字典等 |
| 软硬件清单 | 设备说明 | 若干 | 配合现场部署 |

三、建设周期与阶段安排

总周期60天，阶段性内容如下：

- 第1-2周：需求确认&系统架构设计（各模块功能确认、数据库及接口设计，UI初稿）

- 第2-4周：核心功能开发（档案、预约、车辆、收费模块开发）

- 第4-6周：小程序与APP开发（前后端对接联调）

- 第7周：系统集成测试（联调、性能优化、BUG修复）

- 第8周：上线部署与培训（安装部署、培训、软硬件联调、验收报告）

四、预算明细

| 类别 | 明细 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 小程序开发 | 公众端小程序，提供注册登记、祭扫预约、信息查询、投诉建议等功能 | 13000 |
| 安卓APP开发 | 司机端、员工端、预约端（共3个） | 30000 |
| 后台系统开发 | 管理系统、数据库、API等 | 38000 |
| 设备接口开发 | 身份证读卡器等接入 | 3000 |
| UI设计与适配 | 响应式设计、小程序 | 3000 |
| 集成测试与部署 | 测试、上线部署 | 3000 |
| 培训与文档编写 | 管理员培训、文档编写 | 1000 |

合计：91000元

五、运维服务说明

| 类型 | 服务内容 | 响应时效 |
| --- | --- | --- |
| 日常维护 | 系统更新、小功能修改、数据备份 | 48小时内响应 |
| 一般问题 | 使用疑问、轻度BUG | 24小时内响应 |
| 严重问题 | 系统核心功能异常、服务中断 | 2小时内响应 |
| 数据支持 | 导出报表、自定义字段、简单统计 | 次日交付 |
| 安全巡检 | 每季度一次安全检查和漏洞扫描 | 定期 |
| 远程支持 | 微信/钉钉/远程桌面技术支持 | 随时 |
| 运维周期 | 1年基础维护（包含在费用内） |  |